## Slide 1: Investice obce z pohledu veřejných zakázek

## Slide 2: ​Základní premisy
VZMR vs ZZVZ
Přímé zadání, základní zásady, druhy řízení, průběh
Směrnice a vnitřní omezení
Kdo schvaluje, doporučený obsah, porušení, výjimky
Zapojení zastupitelstva
Rozpočtování, vyhrazení pravomoci, pravomoci starosty
Auditní stopa – kraj/dotace
Archivace, transparentnost, kontroly – jak na ně

## Slide 3: ​Plánování investic z pohledu VZ
Rozpočtování – pouze výdaje na daný rok
Vazba rozpočtu na platební podmínky ve smlouvě, rezervy
Stanovení předpokládané hodnoty VZ
Průzkum trhu, tržní konzultace, cenové soustavy, časté chyby
Dělení VZ
Častá pochybení – možnost nápravy, VZ rozdělená na části
Finanční plánování průběhu realizace
Fakturační milníky, dotace – žádosti o platbu, splatnost

## Slide 4: ​Příprava VZ
Studie/Projekt
Návaznost na další kroky, vliv na podobu stavby, soutěž vs. zakázka
Stavba
Dozory
Team pro přípravu VZ
Pojištění, kvalifikace, odpovědnost, zdroje a čas

## Slide 5: ​Projektování
Technické zadání – provozní náklady
Technické zadání – financování z dotací
Výběr zpracovatele PD – kvalifikace a hodnocení
Fáze projektování – sčítání VZ
Studie nebo rovnou projekt?
Design & Build
Náležitosti projektu
Smluvní podmínky a licence

## Slide 6: ​Stavba
Kvalifikace a hodnocení
Smlouva a platební podmínky
Termíny a změnové řízení
Vícepráce/méněpráce
Koordinace více zhotovitelů
Rizika a sankce
Ukončení stavby

## Slide 7: ​Dozory
Spolupráce s autorem PD
AD vs TDI
Kontrolní dny
Kontrolní činnost na stavbě
Spolupráce při změnách
Způsob zadání/platba
Stavební deník a kontrola ze strany obce

## Slide 8: ​Aktuální problémy
Stavby občanské vybavenosti
Sčítání i na první pohled nesouvisejících plnění
Vzdělání techniků
BIM
Technické normy

## Slide 9: ​Změny legislativy
Navýšení limitů
3 mil. Kč dodávky/služby, 9 mil. Kč stavební práce
Zveřejňování
Změna zveřejňování na profilu zadavatele, registr smluv
Stavební předpisy
Změna požadavků na podobu PD, jiné požadavky prováděcích předpisů Stav. Z. vs ZZVZ

## Slide 10: Děkuji za pozornost
Petr@iora.cz